«Конспектор»

---
Команда:
Касаткин Алексей (1):
Менеджер проекта
Аналитик данных
Программист-разработчик
Кондратьев Андрей (2):
Full Stack-разработчик
Тестировщик-QA инженер
Документалист/технический писатель

---
А зачем?
- Упростить навигацию по материалу
- Суммировать и конспектировать информацию
- Переводить текст на другой язык
- Предоставлять доступ к информации людям с нарушениями слуха
- Сравнивать и объединять информацию из разных источников.
  Просто иногда так проще!

---
Требования:
Модель:
Требования к модели включают:
- Мультиязычность (вход - выход)
- Метрики: WRR, WER
- Высокая скорость обработки
- Локальное раземещение
UI:
- Загрузка аудиофайлов
- Выбор языка для декодирования текста.
- Выгрузка файла с результатом работы модели.
WRR

---
План реализации проекта:
- 1. Анализ требований и определение целей проекта (выполнено):
- 1. Определение основных требований к сервису транскрибации аудиозаписей
- 2. Установление целей проекта и определение ожидаемых результатов
- 3. Планирование.
- 2. Исследование и выбор технологий (выполнено):
- 1. Изучение существующих методов и технологий в области транскрибации и машинного обучения.
- 2. Выбор наиболее подходящих технологий и инструментов для реализации проекта.
- 3. Разработка:
- 1. Обвязка модели (в процессе до 15.12) — 1(см. Команда)
- 2. Разработка пользовательского интерфейса (в процессе до 17.12) — 2
- 3. Интеграция с другими инструментами и возможность экспорта результатов (до 19.12) — 1
- 4. Тестирование и отладка (до 20.12):
- 1. Проведение тестирования модели и пользовательского интерфейса для обеспечения их надежности и функциональности (1д) — 2.
- 2. Отладка и исправление возникающих проблем и ошибок — 1 .
- 5. Развёртывание и масштабирование (20.12):
- 1. Развёртывание сервиса на сервере или облачной платформе — 1 .
- 2. Масштабирование сервиса для обеспечения его доступности и производительности при увеличении числа пользователей — 2 .
- 6. Обратная связь и улучшение (+1w):
- 1. Сбор обратной связи от пользователей и анализ их потребностей — 2 .
- 2. Внесение улучшений и доработок в сервис на основе полученной обратной связи — 1 .

---
Заключение
Продукт предоставляет студентам удобный и эффективный способ преобразования аудиозаписей в текст.
- Преобразование аудиозаписей в текст улучшает доступность, навигацию и анализ учебных материалов.
- Продукт помогает студентам сэкономить время и повысить эффективность обучения.
- Важным аспектом является сбор обратной связи от пользователей и внесение улучшений в сервис.
- Дальнейшее развитие и улучшение продукта возможно.
- Планируется дополнить моделью суммаризации текста для получения "выжимок" аудио/видео материалов (после MVP). Модель также может быть использована в качестве "умного помощника" при написании суммари к встречам.